Centro Universitário de João Pessoa – Unipê

Projeto Search

PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO

Grupo: Alexandre Barbosa, Arnaldo Cruz, Aurélio Machado, Clayton de Freitas, Daniela Cabral, Deam Gaudêncio, Edilson Ferreira, Jean Claude, Lorena Leonel, Thomas Nicholas e Willy Pessoa.

| REGISTRO DE ALTERAÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | MODIFICADO POR | DESCRIÇÃO DA MUDANÇA |
| 11/03/2016 | Alexandre Barbosa | Versão inicial do documento. |

| APROVAÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Humberto Rocha | [ASSINATURA] | 11/03/2016 |

Índice

- Introdução

- Termo de Abertura do Projeto

- Organização do Projeto

- Estrutura Organizacional da Equipe

- Limites e Responsabilidades do Projeto

- Escopo do Projeto

- Declaração de Escopo

- WorkBreakdownStructure (WBS)

- Dicionário da WBS

- Cronograma

- Cronograma sumarizado

- Detalhamento dos pacotes de trabalho/atividades

- Introdução

Este trabalho serve como uma parte do processo de avaliação do primeiro estágio da disciplina de Desenvolvimento de Projetos de Software do curso de Ciência da Computação, tendo o professor orientador Humberto Rocha.

O objetivo do projeto é criar um software de pesquisa que tenha uma interface desktop para a indexação de arquivos e também uma interface web para consulta de conteúdo desses arquivos.

No fim, estima-se a conclusão final das atividades no dia 11 de março de 2016, esta data se refere a uma semana antes do processo de avaliação desta disciplina.

- TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (PROJECT CHARTER)

O Termo de Abertura do Projeto (TAP) trata-se de um documento interno que estabelece tanto as responsabilidades do gerente de projeto como as dos gerentes funcionais e das equipes.

- TITULO DO PROJETO E DESCRIÇÃO (O QUE É O PROJETO?)

Projeto software de pesquisa - Este projeto tem como objetivo gerenciar,analisar os requisitos, codificar, testar e implantar o software de pesquisa elaborado pela turma de ciência da computação do sétimoperíodo.

- GERENTE DE PROJETOS DESIGNADO E NÍVEL DE AUTORIDADE

O gerente de projeto será Alexandre Barbosa e o mesmo tem autoridade para liderar o projeto e determinar o orçamento, cronograma, etc.

- MOTIVAÇÃO

Este projeto está sendo conduzido a fim de aplicar os conhecimentos da disciplina de Desenvolvimento de Projetos de Software para a elaboração de um software como parte da nota da avaliação do primeiro estágio.

- OBJETIVOS DO PROJETO

O objetivo desse projeto é a elaboração do software de pesquisa definido pelo professor orientador Humberto Rocha.

- ENTREGAS PRINCIPAIS DO PROJETO

- Plano de Gerenciamento do Projeto;

- Plano de Gerenciamento de Configuração;

- Analises de requisitos;

- Codificação e Documentação;

- Testes;

- Relatório final.

- STAKEHOLDERS/PARTES INTERESSADAS

Alunos da disciplina de Desenvolvimento de Projetos de Software.

- PREMISSAS/RESTRIÇÕES BÁSICAS

A finalização do projeto não poderá passar do dia 11/03/2016 que se refere a uma semana antes da prova do 1º estágio.

- RISCOS INICIAIS (AMEAÇAS EVIDENTES AO PROJETO)

- Devido à pouca experiência nessa área, o resultado final do projeto de criação do software pode não a expectativa da proposta final do projeto.

Aprovação

_______________________________________

Alexandre Barbosa

Gerente do Projeto

- Organização do Projeto

O projeto foi separado sem fases e em cada uma delas tem alguns objetivos.

Na fase de Gerenciamento está dividida em Gerenciamento de Projetos que contém toda a parte do Plano de Gerenciamento do Projeto e o Controle e o Gerenciamento de Configuração que contém o Plano de Gerenciamento de configuração e os artefatos do GitHub.

A segunda fase é a de Analise de Requisitos que contém os requisitos, casos de uso e os protótipos do software. A próxima fase é a Analise e Projeto que tem as entregas do diagrama UML e o diagrama Entidade/Relacionamento. Na fase de Codificação os desenvolvedores estão encarregados dos códigos fontes, criação do banco de dados e da documentação do software. A quinta fase é a de Testes que contém os casos de testes e toda a parte de testes feitos no programa. Por fim a fase Encerramento que contém o programa funcionando e um relatório final.

- Estrutura Organizacional da Equipe

A estrutura de organização da equipe do projeto ficou separada como, Alexandre Barbosa sendo o Gerente de Projeto, Jean e Lorena como os Gerentes de Configuração, Clayton, Daniela, Deam e Thomas como os Desenvolvedores e Arnaldo, Aurélio, Edilson e Willy como os Analistas de Testes e Requisitos.

- Limites e Responsabilidades do Projeto

A responsabilidade desse projeto é limitada as atividades e resultados estabelecidos nesse plano de trabalho. Quaisquer atividades adicionais ao escopo deverão seguir o processo definido no plano de controle de mudanças.

- Escopo do Projeto

- Declaração de Escopo

A Declaração de Escopo é uma descrição dos produtos ou serviços a serem fornecidos pelo projeto. Portanto segue abaixo a declaração da campanha de doação.

| Projeto software de pesquisa |  |  |
| --- | --- | --- |
| DECLARAÇÃO DE ESCOPO- SCOPE STATEMENT |  |  |
| Preparado por | Alexandre Barbosa | Versão [Versão] |
| Aprovado por | Humberto Rocha | 11/03/2016 |

- TÍTULO DO PROJETO

Projeto software de pesquisa

- GERENTE DO PROJETO E NÍVEL DE AUTORIDADE

Alexandre Barbosa

- EQUIPE DO PROJETO

Alexandre Barbosa, Arnaldo Cruz, Aurélio Machado, Clayton de Freitas, Daniela Cabral, Deam Gaudêncio, Edilson Ferreira, Jean Claude, Lorena Leonel, Thomas Nicholas e Willy Pessoa.

- DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este projeto tem como objetivo gerenciar, analisar os requisitos, codificar, testar e implantar o software de pesquisa elaborado pela turma de ciência da computação do sétimo período.

- OBJETIVO DO PROJETO

O objetivo desse projeto é a elaboração do software de pesquisa definido pelo professor orientador Humberto Rocha.

- JUSTIFICATIVA (MOTIVO) DO PROJETO

Este projeto está sendo conduzido a fim de aplicar os conhecimentos da disciplina de Desenvolvimento de Projetos de Software para a elaboração de um software como parte da nota da avaliação do primeiro estágio.

- RESTRIÇÕES

O prazo-limite é o dia 11/03/2016.

Não está prevista verba para terceirização.

- RISCOS INICIAIS (AMEAÇAS EVIDENTES AO PROJETO)

Devido à pouca experiência nessa área, o resultado final do projeto pode não a expectativa da proposta final do projeto.

- REQUISITOS CONHECIDOS DO PROJETO (REQUISITOS RELACIONADOS AO        PROJETO E PRODUTO)

A utilização do site http://www.wbstool.com para realização da EAP, Estimativas de tempo e custo; Dicionário da EAP; A apresentação do Termo de Abertura do Projeto (TAP) e Processo de Gerenciamento do Projeto (PGP) e para finalizar a apresentação final da proposta.

| APROVAÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Nome] | [Assinatura] | [Data] |

- WorkBreakdownStructure – WBS

O WorkBreakdownStructure (WBS) tem como tradução para o português Estrutura Analítica do Projeto (EAP). A EAP é um agrupamento orientado a produtos de elementos do projeto que organiza e define o escopo total do trabalho.  Segue abaixo a imagem da EAP da campanha.

- Dicionário da WBS

| Dicionário EAP - Campanha de doação: Associação Donos do Amanhã |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #EAP | Tarefa | Descrição da Tarefa | Produto do Trabalho | Proprietário | Est. Nível de Esforço |
| 1 | Gerenciamento | Gerenciamento do projeto | - | - | - |
| 1.1 | Projeto | - | Ata de reunião | - | N/A |
| 1.1.1 | Plano de Gerenciamento de Projeto | Gerencia todo projeto | EAP, Cronograma, Plano de risco, etc. | Alexandre Barbosa | 1 dia |
| 1.1.2 | Controle | Controle do projeto | Relatório de desempenho | Alexandre Barbosa | 1 dia |
| 2 | Analise de Requisitos | Analisa todos os requisitos do projeto | - | - | - |
| 2.1 | Requisitos | Definir os requisitos do projeto | Requisitos funcionais e requisitos não-funcionais | Aurélio | 1 dia |
| 2.2 | Casos de Uso | Definir os casos de uso do projeto | Casos de Uso elaborados | Edilson | 1 dia |
| 2.3 | Protótipos | Elaborar os protótipos do projeto | Telas do projeto elaborado | Arnaldo | 1 dia |
| 3 | Analise e Projeto | Entrega dos diagramas | - | - | - |
| 3.1 | Entrega do Diagrama UML | Criação do diagrama UML | Diagrama finalizado | Dean | 1 dia |
| 3.2 | Entrega do Diagrama Entidade/Relacionamento | Criação do MER | Diagrama finalizado | Clayton e Thomaz | 1 dia |
| 4 | Codificação | Prepara todos os códigos da aplicação e faz a documentação | - | - | - |
| 4.1 | Códigos fontes | Elaborar os códigos do projeto | Códigos fontes finalizados | Dean, Clayton, Daniela e Thomas | 4 dias |
| 4.2 | BD criado | Elaborar o banco de dados | Bd finalizado | Dean, Clayton, Daniela e Thomas | 1 dia |
| 4.3 | Material de Treinamento |  |  | Dean, Clayton, Daniela e Thomas | 1 dia |
| 4.4 | Documentação | Elaborar documentação do projeto | Documentação finalizada | Dean, Clayton, Daniela e Thomas | 1 dia |
| 5 | Gerenciamento Configuração | - | - | - | - |
| 5.1 | Plano de Gerenciamento de Configuração | Elaborar o plano com todas as atividades do projeto | P.G.C. concluído | Jean e Lorena | 1 dia |
| 5.2 | Artefatos do GitHub | Anexar todos os artefatos no GitHub | Artefatos concluídos | Jean e Lorena | 1 dia |
| 6 | Testes | Prepara os casos de testes e faz os testes na aplicação | - | - | - |
| 6.1 | Casos de Testes | Definir os casos de testes | Casos de testes finalizados | Willy | 1 dia |
| 6.2 | Testes do sw | Testar o software | Software testado | Willy | 1 dia |
| 6.3 | Relatório dos Testes | Elaborar um relatório com todos os testes do projeto | Relatório finalizado | Willy | 1 dia |
| 7 | Encerramento | Prepara a implantação da aplicação e faz o relatório final | - | - | - |
| 7.1 | Implantação do sw | Finaliza do software | Software funcionando | Dean, Clayton, Daniela e Thomas | 1 dia |
| 7.2 | Relatório final | Ao termino do projeto se faz um relatório de lições aprendidas | Relatório de Lições aprendidas | Alexandre | 1 dia |

- Cronograma

O cronograma do projeto foi elaborado em cima da data final do projeto que é o dia 11 de março de 2016, portanto logo abaixo mostra o cronograma sumarizado que mostra a duração em dias junto com o início e o termino as atividades e também vai mostrar o detalhamento dos pacotes.

- Cronograma sumarizado:

- Detalhamento dos pacotes de trabalho/atividades:

| Pacote de Trabalho/Atividades | Duração | Início | Fim |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano de Gerenciamento de Projeto | 1 dia | 19/02/16 | 19/02/16 |
| Controle | 1 dia | 20/02/16 | 20/02/16 |
| Requisitos | 1 dia | 21/02/16 | 21/02/16 |
| Casos de Uso | 1 dia | 22/02/16 | 22/02/16 |
| Protótipos | 1 dia | 23/02/16 | 23/02/16 |
| Entrega do Diagrama UML | 1 dia | 24/02/16 | 24/02/16 |
| Entrega do Diagrama Entidade/Relacionamento | 1 dia | 25/02/16 | 25/02/16 |
| Códigos fontes | 4 dias | 26/02/16 | 01/03/16 |
| BD criado | 1 dia | 02/03/16 | 02/03/16 |
| Material de Treinamento | 1 dia | 03/03/16 | 03/03/16 |
| Documentação | 1 dia | 04/03/16 | 04/03/16 |
| Plano de Gerenciamento de Configuração | 1 dia | 05/03/16 | 05/03/16 |
| Artefatos do GitHub | 1 dia | 06/03/16 | 06/03/16 |
| Casos de Testes | 1 dia | 07/03/16 | 07/03/16 |
| Testes do sw | 1 dia | 08/03/16 | 08/03/16 |
| Relatório dos Testes | 1 dia | 09/03/16 | 09/03/16 |
| Implantação do sw | 1 dia | 10/03/16 | 10/03/16 |
| Relatório final | 1 dia | 11/03/16 | 11/03/16 |